DREAMSCRAFT.CODE

# REGISTRO DE
DESENVOLVIMENTO DO SITE

Decisões · arquitetura · design · motion · QA · Git/GitHub · próximos passos

Versão 1.5  ·  25/10/2026

| STATUS | DOCUMENTO VIVO — deve ser atualizado a cada checkpoint relevante do site. |
| --- | --- |

| ESCOPO | Site público Dreamscraft.Code e decisões relacionadas à sua implementação. |
| --- | --- |

| FONTE | Conversa operacional atual + estado remoto verificado no GitHub + relatórios informados pelo Cursor. |
| --- | --- |

# 1. OBJETIVO E REGRA DE VERDADE

Este documento existe para impedir perda de contexto durante a construção do site. Ele registra o que foi decidido, o que foi apenas testado, o que está em execução, o que foi rejeitado e o que ainda precisa de validação.

• Não transformar protótipo, exploração de Figma ou hipótese em estado de produção.

• Não declarar aprovado/feito/publicado sem evidência real.

• Separar sempre: CONFIRMADO · INFORMADO · A VALIDAR · PLANEJADO · EM EXECUÇÃO · ENTREGUE · DESATUALIZADO.

• Brandsheet e assets oficiais continuam como prioridade visual absoluta.

• Mudanças de sociedade, contato, produto, preço, receita, contratos, site ou estrutura exigem atualização do contexto geral.

# 2. ESTADO DO GITHUB

| CONFIRMADO | Repositório do site: evandrogbeto-lang/dreamscraft (GitHub público, branch padrão main). |
| --- | --- |

| CONFIRMADO | Último commit remoto em main localizado em 26/07/2026: e77359a1 — merge do PR #4 (honesty cleanup, OpenRouter estimate, Resend lead notify). |
| --- | --- |

| INFORMADO | A branch feat/home-v4-2 foi enviada com sucesso para origin/feat/home-v4-2 após limpeza controlada do histórico local. Working tree informado como limpo e branch rastreando o remoto. |
| --- | --- |

| CHECKPOINT | O primeiro push falhou por um PDF oficial de ~242 MB existente no histórico local. A feature ainda não publicada foi reescrita de forma controlada para retirar somente esse PDF do Git comum; o arquivo físico foi preservado localmente e ignorado por caminho exato. |
| --- | --- |

# 3. NOVA GOVERNANÇA GIT/GITHUB

01  Cada milestone relevante recebe commit local.

02  Toda feature em andamento deve ter branch remota de backup — mesmo quando ainda não estiver pronta para main.

03  Trabalho visual/funcional não aprovado pode ser enviado como WIP para a branch da feature; main continua protegida.

04  Depois da aprovação: QA completo → commit final → push → PR/merge.

05  Este DOCX deve ser atualizado em checkpoints importantes e versionado junto ao projeto.

06  O arquivo .playwright-mcp e outros artefatos temporários nunca entram no Git.

# 4. STACK E ARQUITETURA CONFIRMADA DO SITE

| ÁREA | ESTADO / DECISÃO |
| --- | --- |
| Framework | TanStack Start + TanStack Router file-based · React 19 · Vite 7 · TypeScript 5.8 |
| Estilo | Tailwind CSS v4 · Cascadia Code |
| UI/Motion | Radix/shadcn · Framer Motion |
| Backend/Infra | Cloudflare Worker · Supabase · Resend · OpenRouter |
| Runtime/package | Bun |
| Contato | WhatsApp centralizado em src/lib/contact.ts |
| Diagnóstico | V2 com schemas, sanitize, storage local, OpenRouter server-side e limites |

# 5. DIAGNÓSTICO V2 (/estimar)

| APROVADO | A experiência normal do Diagnóstico V2 foi aprovada e deve permanecer congelada salvo bug real. |
| --- | --- |

• 4 capítulos visíveis: Entrada · Entendimento · Contexto · Resultado.

• Estados temporários aparecem dentro do capítulo correspondente; sem páginas artificiais extras.

• Home entrega relato para /estimar; a Home não chama IA.

• Sem preço, stack ou prazo inventado/publicado pelo diagnóstico.

• Fallbacks, rate limit, timeout, repair e idempotência foram implementados na fundação técnica.

• Fluxo comercial: faixa de investimento e cronograma apenas depois de validação de integrações, volume, regras e prioridade.

| COMMIT HISTÓRICO | a2b0f74 — feat: implement diagnostic v2 experience (equivalente reescrito de 9feb880 após limpeza do histórico da feature). |
| --- | --- |

# 6. HOME — EVOLUÇÃO E DECISÕES

A Home passou por várias explorações até chegar à direção atual. As versões antigas permanecem como histórico, não como referência de implementação.

V4.2  Estrutura inicial completa; visualmente profissional, mas ainda literal demais em relação ao Figma.

V5  Tentativa mais compacta/editorial; rejeitada porque perdeu presença e ficou sem vida.

V6A/V6C  Explorações de Hero; A trouxe entrada de diagnóstico e C trouxe lógica Problema → Contexto → Sistema.

V6D/V6E  Home completa; correções de Diagnóstico, Processo, Projetos e CTA duplicado.

V6F  Passada de marca; redução de / e //; teste de pictogramas oficiais — vários foram rejeitados por parecerem decorativos.

V6G  Direção aprovada para seguir ao lançamento: Brand Signature; pictograma Fluxo · Sistema no Hero; motion contextual harmonizado por seção.

# 7. HOME V6G — DIREÇÃO VISUAL ATUAL

| APROVADO PARA SEGUIR | Home V6G aceita como baseline de lançamento. Novas mudanças nesta Home só entram por bug real, regressão ou decisão posterior explícita. |
| --- | --- |

• Hero: headline forte + estrutura Problema → Contexto → Sistema.

• Novo pictograma Fluxo · Sistema aprovado para uso no Hero; ainda A VALIDAR como asset oficial global.

• Diagnóstico: seção editorial + entrada única para /estimar.

• Soluções / Caminhos Possíveis: linhas editoriais, sem card wall.

• Secretária.Code: fluxo Mensagem → Interpretação → Contexto → Resposta.

• Processo: Diagnóstico → Planejamento → Construção → Entrega → Evolução; sem constelações/zig-zags.

• Projetos: OURLEADS como projeto próprio em evolução; Dreamscraft OS como sistema interno; sem transformar ambos em cliente/case.

• Small Team: manifesto de marca; Fechamento sem CTA de diagnóstico duplicado.

# 8. DECISÕES DE IDENTIDADE

• Cores oficiais: #21104E · #AF66F9 · #EFE5FD · #F0D071 · #6A78F6.

• Cascadia Code como tipografia oficial.

• / e // deixaram de ser sistema visual; podem aparecer apenas como pontuação editorial com motivo real.

• Pictogramas só entram quando explicam, orientam ou protagonizam. Não usar pictograma para preencher vazio.

• Lupa no Diagnóstico, celular na Secretária.Code e pictogramas em Projetos foram testados e rejeitados.

• Novo pictograma Fluxo · Sistema foi bem recebido e permanece no Hero.

# 9. MOTION — HISTÓRICO E REGRA ATUAL

O motion passou por várias rodadas porque as primeiras versões eram sutis, one-shot ou disparavam cedo demais. A diretriz atual é: motion deve apoiar narrativa e marca, responder ao scroll e continuar legível nos dois sentidos.

Round 1  Fade + translate + stagger. Rejeitada: quase só perceptível no reload.

Round 2  Viewport-triggered. Melhor, mas ainda genérica e sem assinatura.

V6G signature  Gestos por seção: depth, rail, signal travel, progress, hover rico.

Scroll-driven  useScroll + useSpring + useTransform para resposta progressiva e reversível.

Soft scroll-reactive  Springs, floors altos de opacity e zonas estáveis para evitar scrub duro.

Brand experience  1 gesto protagonista por seção; motion transversal apenas como apoio.

Correções recentes  Projetos convertido para scrub local. Próxima correção: bidirecionalidade perceptível e maior presença de Caminhos Possíveis.

# 10. MOTION — ESTADO APROVADO EM 15/09/2026

| APROVADO | Motion da Home harmonizado e aceito: ENTRY → SETTLE → HOLD; Hero com assinatura própria; Secretária com signal travel e painel coordenado; Processo com progress; Projetos scroll-first; Small Team por linhas/manifesto; fechamento persistente. |
| --- | --- |

• Projetos: scroll-first; headline/lateral → OURLEADS → Dreamscraft OS; hover é apenas segunda camada.

• Regra final: ENTRY → SETTLE → HOLD. A seção entra conforme o scroll, assenta e permanece legível; não desmonta agressivamente ao sair.

• Ao subir, existe resposta/recomposição suave quando fizer sentido, sem exigir reload e sem transformar o site em demonstração de efeitos.

• Regra para futuras páginas: motion deve explicar ou conduzir algo; se for scroll-driven, precisa ser coerente nos dois sentidos e manter zona estável de leitura.

• Reduced-motion obrigatório: conteúdo integral e estático, sem scrub, pulse ou parallax relevante.

# 11. QA INFORMADO PELO CURSOR

| INFORMADO | QA final e pós-rewrite reportados pelo Cursor: testes 43/43, typecheck, build e diff-check OK; smoke em / e /estimar sem pageerror/overflow; handoff Home → /estimar OK. vite preview apresentou 500 Nitro/Cloudflare, registrado como pendência de ambiente/preview e não como regressão do rebase. |
| --- | --- |

• bun run test: 43/43

• bunx tsc --noEmit: OK

• bun run build: OK

• git diff --check: OK

• Sem overflow nos viewports testados

• pageerror: []

• Home → /estimar funcionando

• /estimar preservado

• prefers-reduced-motion tratado

# 12. POR QUE O GITHUB FICOU PARADO

O repositório remoto não foi abandonado. Durante as iterações visuais, a feature permaneceu local para evitar versionar estados não aprovados. Quando o milestone foi finalmente fechado, o primeiro push revelou um segundo problema: um PDF oficial de marca com ~242 MB já fazia parte do histórico local da feature. A branch ainda não havia sido publicada, então o histórico local pôde ser limpo de forma controlada antes do primeiro push bem-sucedido.

| NOVA REGRA | Branch de feature deve ser enviada ao GitHub como WIP quando houver trabalho relevante ainda não aprovado. Main só recebe estado aprovado. |
| --- | --- |

# 13. DOCUMENTAÇÃO VIVA

Este arquivo passa a ser o registro narrativo do site. Ele deve coexistir com documentação técnica versionável em texto.

01  Manter este DOCX em docs/DREAMSCRAFT_SITE_REGISTRO_DESENVOLVIMENTO.docx.

02  Atualizar o DOCX em cada milestone: nova rota, mudança arquitetural, decisão de marca, mudança de integração, deploy ou rollback.

03  Registrar no DOCX: decisão, motivo, status, evidência, impacto e próxima ação.

04  Manter também documentação em Markdown quando necessário para diff de Git (ex.: FIGMA-HANDOFF, DECISION-LOG, README técnico).

05  Não usar o DOCX para segredos, tokens, .env, credenciais ou dados de cliente.

06  Cada commit importante deve citar a decisão correspondente quando fizer sentido.

# 14. CHECKPOINT GIT/GITHUB RECOMENDADO AGORA

01  Home V6G e motion harmonizado aceitos como baseline de lançamento.

02  QA final executado antes do versionamento.

03  Artefatos temporários verificados; .playwright-mcp não estava presente no workspace no fechamento.

04  Home V6G + motion + fluxo-sistema.svg versionados no commit 0dcb283.

05  Diário versionado em docs/DREAMSCRAFT_SITE_REGISTRO_DESENVOLVIMENTO.docx no commit bd2530c.

06  Push concluído: feat/home-v4-2 → origin/feat/home-v4-2, sem force.

07  PR/merge ainda não executados; main e deploy permanecem intocados.

08  Próximo trabalho: auditoria das rotas restantes e definição do escopo real de lançamento.

# 15. PRÓXIMAS AÇÕES — ORDEM DE EXECUÇÃO

| CONCLUÍDO | Home V6G + linguagem de motion aceitas como baseline. |
| --- | --- |

| CONCLUÍDO | QA final, revisão do diff e fechamento técnico concluídos. |
| --- | --- |

| CONCLUÍDO | Commit da Home: 0dcb283 — feat: finalize home v6g experience. |
| --- | --- |

| CONCLUÍDO | Push da feat/home-v4-2 concluído para origin sem force; main não foi mergeada. |
| --- | --- |

| CONCLUÍDO | Diário versionado: bd2530c — docs: record home v6g development milestone. |
| --- | --- |

| CONCLUÍDO | Auditoria inicial de rotas concluída; escopo público de lançamento reduzido e priorizado. |
| --- | --- |

| EM EXECUÇÃO | Páginas públicas essenciais sendo finalizadas na branch feat/site-launch-core. |
| --- | --- |

| PLANEJADO | SEO, legal, acessibilidade, segurança, formulários e staging. |
| --- | --- |

| PLANEJADO | Deploy e validação em ambiente real antes de domínio final. |
| --- | --- |

# 16. CHECKPOINT PARA O CENTRAL

A Home V6G e o Diagnóstico V2 estão versionados na branch remota feat/home-v4-2. O checkpoint resolveu também o primeiro bloqueio de publicação da branch: um PDF oficial >100 MB existente no histórico local. Main permanece sem merge e nenhum deploy foi realizado. A próxima frente é auditar as rotas e reduzir o site ao escopo real de lançamento.

HANDOFF FINAL DESTE DOCUMENTO

Checkpoint remoto registrado: Home 0dcb283 · Diário bd2530c · branch feat/home-v4-2 enviada para origin sem force. Ainda não houve PR/merge em main nem deploy.

# 17. DIÁRIO DE MARCOS DO PROJETO

15/09/2026 · MARCO — HOME V6G ACEITA

A Home V6G foi aceita como baseline para seguir ao lançamento. A decisão não significa que o motion seja imutável para sempre; significa que novas iterações deixam de bloquear o avanço do site. Melhorias futuras entram apenas se houver bug real, regressão, evidência clara de problema ou decisão explícita pós-lançamento.

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Decisão | Congelar a direção visual da Home V6G e encerrar a fase de redesign contínuo. |
| Problema enfrentado | Motions inicialmente sutis, one-shot, disparando cedo, duros no scrub ou inconsistentes entre seções. |
| Resolução | Motion contextual por seção, scroll-driven quando narrativo, springs para suavização e regra final ENTRY → SETTLE → HOLD. |
| Soluções / Caminhos Possíveis | Reveal por linhas + construção progressiva 01→04; character reveal removido por parecer efeito isolado. |
| Secretária.Code | Signal travel no fluxo esquerdo e painel direito coordenado pelo mesmo progresso. |
| Processo | Rail/progresso ligado ao scroll, sem constelação, zig-zag ou diagonais. |
| Projetos | Scroll-first: OURLEADS → Dreamscraft OS; hover apenas como segunda camada. |
| Small Team | Headline em duas linhas preservada; reveal por linhas + manifesto. Character reveal removido. |
| Fechamento | Entrada apenas; permanece visível no bottom da página. |
| Acessibilidade | prefers-reduced-motion mantém todo o conteúdo legível e estático. |
| Próxima ação | QA final → remover .playwright-mcp → revisar diff/status → commit → atualizar DOCX com hash → push da branch. |

# 18. TERMOS E DECISÕES TÉCNICAS — GLOSSÁRIO VIVO

Scroll-driven — O progresso visual depende da posição real do scroll, não de um timer que toca sozinho.

Scrub — Mapeamento contínuo do progresso do scroll para propriedades visuais. Foi suavizado com spring para evitar sensação mecânica.

Spring — Modelo de movimento com inércia usado para a reação parecer natural; na Home, suaviza respostas ao scroll sem alterar o scroll nativo.

ENTRY → SETTLE → HOLD — Regra final da Home: conteúdo entra, assenta e permanece estável/legível. Evita desmontar seções quando a pessoa continua descendo.

Signal travel — Gesto da Secretária.Code em que o destaque percorre Mensagem → Interpretação → Contexto → Resposta.

Progress rail — Linha de progresso da seção Processo, controlada pela rolagem.

Motion protagonista — Um único gesto principal que explica a ideia daquela seção. Outros movimentos são apoio.

Reduced motion — Preferência de acessibilidade: remove scrub/parallax/pulse e entrega conteúdo imediatamente visível.

Floor de opacity — Opacidade mínima usada durante a entrada para o conteúdo não parecer bloqueado ou desativado.

Handoff Home → /estimar — A Home só captura/preserva o relato e navega ao Diagnóstico V2; não chama IA diretamente.

Asset oficial vs. A validar — Pictogramas oficiais vêm da identidade vigente. O pictograma Fluxo · Sistema está aprovado para uso na Home, mas ainda não é declarado asset oficial global.

# 19. CADÊNCIA DO DIÁRIO

O diário não será alterado a cada microajuste. Ele deve ser atualizado quando uma decisão mudar o entendimento do projeto, quando uma etapa for aprovada, quando houver dificuldade relevante com resolução reutilizável, quando uma integração/arquitetura mudar, quando ocorrer deploy/rollback/incidente ou quando surgir um novo risco importante.

• Registrar: data · marco · problema/contexto · decisão · por quê · solução · evidência/status · impacto · próxima ação.

• Explicar termos técnicos novos na primeira vez em que se tornam relevantes para o projeto.

• Não registrar segredos, tokens, credenciais, .env ou dados de cliente.

• Depois de cada milestone versionado, inserir hash do commit e, quando houver, PR/merge/deploy correspondente.

# 20. 16/09/2026 · CHECKPOINT REMOTO E INCIDENTE DO PDF >100 MB

| MARCO | Primeiro checkpoint remoto completo da fase Home V6G: branch feat/home-v4-2 publicada com sucesso após limpeza controlada do histórico local. |
| --- | --- |

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Problema | O primeiro push foi rejeitado pelo GitHub porque docs/brand/Linguagem_Visual_Dreamscraft.pdf tinha ~242 MB, acima do limite do Git comum. |
| Origem | O PDF havia sido introduzido no commit local 497883e — docs: add brand docs and agent instructions. |
| Restrição | Não apagar nem substituir asset oficial. Também não adotar complexidade adicional sem benefício claro. |
| Decisão | Não usar Git LFS apenas por esse PDF neste momento. Preservar o arquivo oficial localmente e removê-lo apenas do histórico Git da feature. |
| Proteção | Backup local criado: backup/home-v4-2-before-large-pdf-cleanup → 41664ae. O backup não foi enviado ao remoto. |
| Método | git rebase -i origin/main, editando somente o commit que introduziu o PDF; git rm --cached do PDF; ignore exato; amend; rebase continue. |
| Ignore | /docs/brand/Linguagem_Visual_Dreamscraft.pdf |
| Validação | HEAD da feature não alcança mais o PDF; arquivo físico preservado localmente com 254149003 bytes; demais mudanças do histórico preservadas. |
| Push | feat/home-v4-2 enviada para origin sem --force e configurada para rastrear origin/feat/home-v4-2. |
| Main / deploy | Nenhum merge em main e nenhum deploy foram realizados. |

# 21. COMMITS CANÔNICOS APÓS REWRITE

65b245e  docs: add brand docs and agent instructions

ee3ae50  feat: establish site v2 foundation and global shell

a14dab5  feat: rebuild home and diagnostic entry experience

355ff73  fix: add identifiers to estimator form fields

0150611  feat: add diagnostic v2 technical foundation

a2b0f74  feat: implement diagnostic v2 experience

0dcb283  feat: finalize home v6g experience

bd2530c  docs: record home v6g development milestone

# 22. APRENDIZADOS REUTILIZÁVEIS

• Antes de adicionar binários grandes ao Git, verificar tamanho e estratégia de armazenamento.

• Um arquivo oficial pode ser fonte de verdade sem precisar estar no Git comum; o importante é registrar onde ele vive e por que foi excluído.

• Reescrever histórico é aceitável antes do primeiro push quando há backup, escopo controlado e validação de equivalência de conteúdo.

• Depois de rebase/rewrite, hashes antigos deixam de ser referências canônicas e a documentação deve ser atualizada.

• Push de feature não é merge nem deploy: serve também como checkpoint remoto e rastreabilidade.

• Problemas de preview/deploy devem ser separados de regressões de código. O 500 Nitro/Cloudflare observado em vite preview ficou registrado para investigação futura do ambiente.

# 23. PRÓXIMO MARCO

| PRÓXIMO | Finalizar Projetos/Portfolio com evidências reais; preparar CatCare como protagonista e só depois fazer a troca OURLEADS → CatCare na Home. |
| --- | --- |

# 24. 22/09/2026 · MARCO — CONTATO + SOLUÇÕES + CTA CONTEXTUAL

| MARCO | Primeiro bloco de páginas internas da fase de lançamento fechado na branch feat/site-launch-core, com Contato e Soluções aprovados e versionados. |
| --- | --- |

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Branch | feat/site-launch-core, derivada do checkpoint aprovado da Home. |
| Contato | V2.2 aprovada e versionada no commit 88ea608 — feat: finalize contact experience. |
| Soluções | V2 aprovada e versionada no commit b4bc65d — feat: finalize solutions experience. |
| Header CTA | “Solicitar diagnóstico” do header agora é ocultado em /estimar, /contato e /solucoes quando a própria rota já contém CTA local equivalente. |
| Estado remoto | Push concluído para origin/feat/site-launch-core; sem force, sem merge em main e sem deploy. |
| QA | Relatórios finais: test 43/43, TypeScript OK, build OK, diff-check OK, sem overflow e sem pageerror fatal nas rotas revisadas. |

# 25. CONTATO — DECISÕES CONSOLIDADAS

• Fluxo visual final: hero editorial → orientação 01/02 → ponte 03 “Escrever o contexto” → grande superfície lavanda com formulário + canais + próximos passos → footer.

• Bug real corrigido: o valor landing passou a ser aceito pelo schema e o select foi substituído por componente visual coerente com a identidade.

• Removidos claims sem sustentação, como prazo de resposta em 1 dia útil, além de links falsos de LinkedIn/localização.

• WhatsApp e diagnóstico foram desduplicados: a rota mantém um CTA de diagnóstico no hero, um CTA de WhatsApp no hero e links textuais nos canais diretos.

• Motion segue ENTRY → SETTLE → HOLD; rail 01→02 e entrada do painel são os gestos principais. Nada de CodeRain, typewriter ou efeitos por caractere.

# 26. SOLUÇÕES — DECISÕES CONSOLIDADAS

• A página deixou de ser catálogo por tecnologia e passou a começar pela mudança necessária no negócio.

• Quatro caminhos atuais: 01 Automação e atendimento; 02 Sistema sob medida; 03 Produtos digitais; 04 Sites institucionais.

• Foram removidos da rota: CodeRain, uso excessivo de //, glass cards, EditorWindow, ROI calculator, modelos comerciais públicos, FAQ antiga com claims e preços/prazos não validados.

• Direção visual: sequência editorial vertical com rail progressivo 01→04; superfícies escuras e lavanda alternadas com intenção, sem virar grade de cards.

• Regra tipográfica reforçada: quebra de linha é decisão de composição, não consequência de max-width estreito. Headlines internas não devem virar “torres” de palavras.

• Fechamento final deixou de ser uma segunda hero e virou conclusão editorial horizontal: “O problema vem antes da solução.” + suporte + CTA para /estimar.

# 27. REGRA GLOBAL — CTA DE DIAGNÓSTICO NO HEADER

| REGRA | O CTA global “Solicitar diagnóstico” deve ser ocultado quando a rota atual já oferece a mesma ação local de forma clara. A implementação atual cobre /estimar, /contato e /solucoes em desktop e mobile. |
| --- | --- |

• A Home mantém o CTA global porque seu fluxo local é “Analisar cenário”, uma entrada contextual diferente do CTA literal do header.

• Futuras rotas só entram na lista de ocultação quando realmente tiverem CTA local equivalente; não detectar via DOM e não esconder de forma genérica.

# 28. DECISÃO DE PORTFÓLIO — CATCARE

| PLANEJADO | Após fechar o bloco de páginas internas, substituir o card OURLEADS na Home por CatCare, preservando a estrutura/motion aprovados da seção Projetos. |
| --- | --- |

• Motivo: CatCare está em estágio mais avançado, possui identidade própria e terá destino público/linkável; OURLEADS ainda não oferece uma experiência pública adequada para o CTA do card.

• Antes da troca: validar URL pública atual, logo/assets oficiais e copy/status factual do CatCare.

• Classificação provisória para site: PROJETO/PRODUTO PRÓPRIO. Não apresentar como cliente nem inventar métricas ou resultados.

• OURLEADS permanece preservado como projeto próprio; sai apenas do protagonismo da Home por enquanto.

# 29. PRÓXIMO MARCO

| PRÓXIMO | Auditar e reconstruir /portfolio (Projetos) com foco em evidências reais, classificação correta e CatCare como possível protagonista. Depois revisar /sobre, Legal e a superfície pública/SEO antes de staging. |
| --- | --- |

# 30. 24/10/2026 · MARCO — PROJETOS + SOLUÇÕES

| MARCO | /portfolio e /solucoes foram aprovados visualmente e congelados. O commit funcional 47e23f8 está na branch feat/site-launch-core e foi enviado a origin sem force push, sem merge e sem Pull Request. O site ainda não está classificado como pronto para merge ou deploy final. |
| --- | --- |

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Portfolio | APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO. Página institucional apresentada como Projetos. Baseline V2 reconstruído visualmente a partir da gravação histórica e aprovado. |
| Café | Scroll bidirecional. O progresso deriva do scrollYProgress atual. Linha, marcador, nós e contraste avançam ao descer e retornam ao subir. Reduced motion permanece estático e legível. |
| Soluções | APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO. A página deixou de ser uma sequência editorial semelhante ao Portfolio e passou a funcionar como mapa de decisão. Abertura: “O que precisa mudar?”. |
| QA | Antes do commit: 5 arquivos / 43 testes, typecheck aprovado, build aprovado, git diff --check limpo, sem overflow nos breakpoints testados e pageerror vazio nas verificações realizadas. |
| Git | 47e23f8aae90befc9d8d0d57b421e6ca8c0d2e58 — feat: finalize projects and solutions experiences. Push normal para origin/feat/site-launch-core. Sem force push, sem merge e sem Pull Request. |
| Governança | /portfolio e /solucoes ficam congelados até nova autorização ou bug concreto. A próxima frente planejada é Contato. |

# 31. PROJETOS /portfolio — CONGELADO

• Status: APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO.

• A página institucional é apresentada como “Projetos”.

• O baseline V2 foi reconstruído visualmente a partir da gravação histórica e aprovado.

• Cuidadim, Café Orquestra e Secretária.Code aparecem com conteúdo factual.

• Não há cases, métricas, screenshots ou resultados inventados.

• O progresso do Café Orquestra é bidirecional e deriva do scrollYProgress atual: a posição real do scroll, não um índice que só avança.

• Linha, marcador, nós e contraste retornam ao subir.

• Reduced motion permanece estático e legível.

• Cuidadim e Secretária.Code foram preservados no baseline aprovado.

• Há CTA local para diagnóstico.

• O header não repete o CTA de diagnóstico em /portfolio.

# 32. SOLUÇÕES /solucoes — MAPA DE DECISÃO

• Status: APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO.

• A página deixou de ser uma sequência editorial semelhante ao Portfolio e passou a funcionar como mapa de decisão.

• Abertura: “O que precisa mudar?”.

• Operação manual ou repetitiva → Automação e atendimento.

• Operação sem ferramenta adequada → Sistema sob medida.

• Ideia que precisa virar produto → Produtos digitais.

• Marca que precisa existir melhor na internet → Sites institucionais.

• Hover e focus fazem preview visual. Click fixa a escolha.

• Enter e Space fixam a escolha por teclado. Escape volta ao estado neutro. Touch fixa o caminho.

• Apenas um caminho fica aberto. No mobile, o detalhe expande imediatamente abaixo do caminho.

• Não há rail de progresso por scroll. Reduced motion mantém o conteúdo completo e legível.

• Mantidos: “Não começamos escolhendo a stack.”; Problema → Contexto → Restrições → Prioridade; CTA único “Solicitar diagnóstico” para /estimar; factualidade e copy já auditadas.

# 33. GOVERNANÇA — ROTAS CONGELADAS

• /portfolio: CONGELADO até nova autorização ou bug concreto.

• /solucoes: CONGELADO até nova autorização ou bug concreto.

• Não reabrir uma rota só porque outra rota mudar.

• A próxima frente planejada é Contato.

• O site ainda não está classificado como pronto para merge ou deploy final.

# 34. QA DO MILESTONE

• Confirmado antes do commit funcional.

• bun run test: 5 arquivos / 43 testes passando.

• bunx tsc --noEmit: aprovado.

• bun run build: aprovado.

• git diff --check: limpo.

• Sem overflow nos breakpoints testados.

• pageerror vazio nas verificações realizadas.

• routeTree.gen.ts foi restaurado quando o build o alterou apenas por line ending.

# 35. GIT

• Commit funcional: 47e23f8aae90befc9d8d0d57b421e6ca8c0d2e58.

• Mensagem: feat: finalize projects and solutions experiences.

• Branch: feat/site-launch-core.

• Push normal para origin/feat/site-launch-core.

• Sem force push, sem merge e sem Pull Request.

# 36. PRÓXIMO MARCO

| PRÓXIMO | Contato. /portfolio e /solucoes permanecem congelados até nova autorização ou bug concreto. O site ainda não está classificado como pronto para merge ou deploy final. |
| --- | --- |

# 37. 25/10/2026 · MARCO — CONTATO V3

| MARCO | /contato foi aprovado visualmente e congelado. O commit funcional 606d6e4 está na branch feat/site-launch-core. Push 5df7c85..606d6e4 para origin, sem force push, sem merge e sem Pull Request. |
| --- | --- |

| ITEM | REGISTRO |
| --- | --- |
| Status | APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO. A página deixou de funcionar como landing editorial longa. |
| Composição | Removidos o hero 60/40, o trilho 01→02, a ponte “03 · Escrever o contexto”, o painel lavanda e o fechamento numerado. |
| Formulário | Passou a ser o protagonista já no primeiro viewport. |
| Canais | WhatsApp e e-mail permanecem como canais diretos. O diagnóstico permanece como caminho textual complementar. |
| Motion | Motion de scroll e stagger removido. O residual é um settle curto do formulário. Reduced motion apresenta a página de forma estática. |
| QA | 5 arquivos / 43 testes, typecheck aprovado, build aprovado e git diff --check limpo. Sem overflow em 1440, 1024, 390 e 360. pageerror vazio. |
| Git | 606d6e4413f2482d22b66e44220dd84f5f4ed372 — feat: simplify contact into conversation entry. Push 5df7c85..606d6e4 para origin/feat/site-launch-core. |

# 38. CONTATO /contato — PORTA PARA CONVERSA

• Status: APROVADO VISUALMENTE · CONGELADO.

• A página deixou de funcionar como landing editorial longa.

• O hero 60/40 foi removido.

• O trilho 01→02 foi removido.

• A ponte “03 · Escrever o contexto” foi removida.

• O painel lavanda foi removido.

• O fechamento numerado foi removido.

• O motion de scroll e o stagger foram removidos.

• O formulário passou a ser o protagonista já no primeiro viewport.

• WhatsApp e e-mail permanecem como canais diretos.

• O diagnóstico permanece como caminho textual complementar.

• O motion residual fica limitado a um settle curto do formulário.

• Reduced motion apresenta a página de forma estática.

# 39. FUNCIONALIDADE PRESERVADA

• Validação Zod preservada.

• Select de tipo preservado.

• Submit via submitLead preservado.

• Toasts preservados.

• Estado de sucesso preservado.

• WhatsApp: +55 61 99174-8651.

• E-mail: contato@dreamscraftcode.com.

• SEO preservado.

• Não há prazo de resposta, SLA, horário ou endereço registrados, porque esses dados não foram confirmados.

# 40. QA DO CONTATO

• bun run test: 5 arquivos / 43 testes passando.

• bunx tsc --noEmit: aprovado.

• bun run build: aprovado.

• git diff --check: limpo.

• Sem overflow em 1440, 1024, 390 e 360.

• pageerror vazio.

• Navegação por Tab e Shift+Tab validada.

• Enter com formulário vazio mantém a validação no cliente.

• Mensagens observadas: “Informe seu nome”; “Email inválido”; “Conte um pouco mais”.

# 41. GIT

• Commit funcional: 606d6e4413f2482d22b66e44220dd84f5f4ed372.

• Mensagem: feat: simplify contact into conversation entry.

• Branch: feat/site-launch-core.

• Push: 5df7c85..606d6e4 para origin/feat/site-launch-core.

• Sem force push, sem merge e sem Pull Request.

# 42. GOVERNANÇA

• /contato permanece CONGELADO até nova autorização ou bug concreto.

• /portfolio e /solucoes continuam congelados.

• Pendência técnica da próxima rodada: /portfolio, Secretária.Code, bloco “FLUXO ATUAL”.

• O motion ligado ao scroll progride ao descer, mas não retorna corretamente ao subir.

• Classificação: BUG CONCRETO. Não é redesign.

• Planejamento futuro, sem execução agora: a Home ainda deve ser revisitada para reduzir a estrutura recorrente de headline grande de um lado e visual explicativo do outro.

# 43. PRÓXIMO MARCO

| PRÓXIMO | Bug concreto no bloco “FLUXO ATUAL” da Secretária.Code, em /portfolio: o motion do scroll avança ao descer e não retorna corretamente ao subir. Não é redesign. /contato, /portfolio e /solucoes permanecem congelados. A revisão da composição da Home fica só como planejamento futuro. |
| --- | --- |